智慧校园解决方案

测试验收报告

中移（成都）产业研究院

北京分部

文档简介

目的

本测试报告是在对智慧校园通知应用、审批应用、会议应用、公文应用、维修工单、请假功能、考勤功能、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程应用上线版本测试分析的基础上，对测试的结果以及测试的数据等加以记录和分析总结，主要针对智慧校园通知应用、审批应用、会议应用、公文应用、维修工单、请假功能、考勤功能、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程应用上线版本的功能和数据集成的正确性。

测试过程

- 测试时间安排

| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写测试计划 | 2019年10月18日 | 2019年10月19日 | 杨帅 |
| 编写测试用例 | 2019年10月20日 | 2019年10月22日 | 李俊 |
| 执行功能测试 | 2019年10月23日 | 2019年10月25日 | 雷敏 |
| Bug回归 | 2019年10月28日 | 2019年10月29日 | 黄鹏鹏 |
| 编写测试报告 | 2019年10月30日 | 2019年11月01日 | 李俊 |

测试执行

因智慧校园平台生产环境有真实体验用户，无法进行性能测试，目前只能提供测试环境用于验收测试。同时，测试环境服务器配置较低，同一服务器复用多个微服务模块，无法真实反映真实性能情况，所以在当前客观情况下，仅能提供测试环境用于功能测试验收。

功能测试

测试环境

智慧校园运行在测试环境中，主要进行功能测试。

测试方法

| 测试目标： | 确保智慧校园通知、审批、会议、公文、维修工单、请假功能、考勤、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程功能上线功能正确实现。 |
| --- | --- |
| 测试范围： | 功能测试需求点中的所有功能。 |
| 技术： | 根据需求分析说明书和相关业务标准，制定有效的测试用例； 通过执行编写的测试用例检验产品的功能是否达到期望的输出结果。 |
| 测试通过标准： | 产品功能符合需求分析说明书的要求和相关业务标准； 制定的测试用例已全部执行； 所发现的缺陷已全部解决。 |
| 需考虑的特殊事项： | 注意用户对产品功能的一些特殊要求。 |

测试用例执行情况

本次智慧校园通知应用、审批应用、会议应用、公文应用、维修工单、请假功能、考勤、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程功能应用的功能性测试用例：根据智慧校园通知应用、审批应用、会议应用、公文应用、维修工单、请假功能、考勤、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程功能应用进行了用例编写。

智慧校园通知应用、审批应用、会议应用、公文应用、维修工单、请假功能、考勤、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程功能应用测试用例及通过情况统计

| 测试用例执行 | 测试用例数 | 执行用例数 | 通过用例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知 | 26 | 26 | 26 |
| 审批 | 27 | 27 | 27 |
| 会议 | 19 | 19 | 19 |
| 公文 | 26 | 26 | 26 |
| 维修工单 | 20 | 20 | 20 |
| 请假功能 | 39 | 39 | 39 |
| 考勤及统计功能 | 25 | 25 | 25 |
| 教学资源 | 19 | 19 | 19 |
| 视频 | 12 | 12 | 12 |
| 课件 | 19 | 19 | 19 |
| 微课 | 19 | 19 | 19 |
| 教学设计 | 17 | 17 | 17 |
| 学科评价 | 23 | 23 | 23 |
| 学生评价课程 | 9 | 9 | 9 |

测试范围及结果

通知、审批、会议、公文、维修工单、考勤、请假、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程：

| 模块 | 子模块 | 功能 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知 | 管理类 | 发布通知消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 审批 | 管理类 | 发布审批消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 会议 | 管理类 | 发布会议消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 公文 | 管理类 | 发布公文消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 维修工单 | 管理类 | 发布维修工单消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
| 请假功能 | 管理类 | 发布请假消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 考勤功能 | 管理类 | 发布考勤消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 资源 | 管理类 | 发布资源消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 视频 | 管理类 | 发布视频消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 课件 | 管理类 | 发布课件消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 微课 | 管理类 | 发布微课消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 学科评价 | 管理类 | 模板管理 | 通过 |
|  |  | 教师发布评价信息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 学生评价课程 | 管理类 | 模板管理 | 通过 |
|  |  | 系统推送课程信息 | 通过 |
|  |  | 学生评价 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |
| 教学设计 | 管理类 | 发布教学设计消息 | 通过 |
|  |  | 评论点赞交互 | 通过 |
|  |  | 删除消息 | 通过 |
|  | 统计类 | 生成报表 | 通过 |
|  |  | 导出报表 | 通过 |

浏览器兼容性测试

- 测试环境

| 浏览器名称 | 版本 |
| --- | --- |
| IE11 | 版本 44.18362.387.0 |
| Chrome | 版本 65.0.3325.181 |
| Firefox | 版本 70.0 (64 位) |
| 360 | 版本 10.0.2138.0 |

测试方法

| 测试目标： | 确保智慧校园通知应用、审批应用、会议应用、公文应用、维修工单、请假功能、考勤、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程功能应用兼容常用浏览器：IE11、Chrome、Firefox、360。 |
| --- | --- |
| 范围： | 功能测试范围中web平台的所有功能。 |
| 技术： | 根据需求分析说明书和相关业务标准，制定有效的测试用例； 通过执行编写的测试用例检验产品的功能是否达到期望的输出结果。 |
| 测试通过标准： | 在电脑设置为系统推荐分辨率的前提下： 产品功能符合需求分析说明书的要求和相关业务标准； 制定的测试用例已全部执行； 所发现的缺陷已全部解决。 |

测试范围及结果

| 浏览器名称 | 版本 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| IE11 | 版本 44.18362.387.0 | 通过 |
| Chrome | 版本 65.0.3325.181 | 通过 |
| Firefox | 版本 70.0 (64 位) | 通过 |
| 360 | 版本 10.0.2138.0 | 通过 |

测试局限

因浏览器类型较多，本次测试仅对市场主流的浏览器类型进行了兼容性测试。

BUG分析

- BUG统计

| 项目 | BUG总数 | 已解决BUG数 | 遗留BUG数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知 | 2 | 2 | 0 |
| 审批 | 3 | 3 | 0 |
| 会议 | 2 | 2 | 0 |
| 公文 | 0 | 0 | 0 |
| 维修工单 | 2 | 2 | 0 |

| 项目 | BUG总数 | 已解决BUG数 | 遗留BUG数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请假功能 | 2 | 2 | 0 |
| 考勤及统计功能 | 3 | 3 | 0 |

| 项目 | BUG总数 | 已解决BUG数 | 遗留BUG数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学资源 | 1 | 1 | 0 |
| 视频 | 2 | 2 | 0 |
| 课件 | 0 | 0 | 0 |
| 微课 | 2 | 2 | 0 |
| 教学设计 | 1 | 1 | 0 |
| 学科评价 | 2 | 2 | 0 |
| 学生评价课程 | 0 | 0 | 0 |

BUG基于模块分布

BUG基于严重程度分布

遗留BUG

无遗留BUG

测试结论

本次测试完成了对智慧校园通知应用、审批应用、会议应用、公文应用、维修工单、考勤、请假、教学资源功能、视频功能、课件功能、微课功能、教学设计、学科评价、学生评价课程应用的功能测试。执行的测试用例覆盖了本次升级涉及到的功能点。测试结果为达到使用标准。

本次测试是在测试环境下进行的测试，测试结果真实可用。