论安 安全智库

海上作业人员落水应急救援演练方案

[image: image1.jpg]



编制：     
审核：     
审批：     
201X年10月20日

海上作业人员落水救援演练方案

总则

1、演练依据

本项目主要从事码头水工作业，在作业时，海上有较多的人员进行施工作业，由于人的不安全行为、物的不安全状态等因素的存在，较易发生人员落水事件，为防止溺水事故的发生，我项目部编制了相应的《人员落水救援演练方案》，为使在出现溺水事故时，本方案能够得到快速的响应，保证溺水人员得到有效地救助，特对本方案进行演练。

2、演练目的

通过本次应急预案的演练，要达到熟知本预案的响应、救援程序及相关救援的方法，各相关人员及项目部相互间救援工作协调配合流畅。

3、演练要求

所有人员要对演练高度重视，要熟知应急救援及响应预案程序、职责、要求，保证演练达到最佳效果。

所有人员必须穿戴好个人安全防护用品。

组织机构、职责及响应程序

组织机构

组 长：
副组长：
成 员：
下设指挥组、应急技术组、应急救援组、医疗救护组、后勤保障组、通讯联络组、施工作业组、明确各组职责及人员的响应职责，保障应急处理程序快速启动及应急救援设备、材料的落实。
2. 人员职责：

1.总指挥（***）：根据事故发生情况，统一组织应急救援预案的实施工作，并根据预案采取紧急处理措施，确定应急响应级别，启动相应级别的应急预案。
2.现场指挥（***）：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，根据总指挥授权履行总指挥职责。

3.联络员（***）：负责所需人员、机械、施工船舶及交通船的调配协调。

4.搜救组（***）：负责现场溺水人员搜救与抢救工作。对伤员的临时处理，直至将伤员送医院治疗或抢救。

5.后勤保障组（***）：负责与医院联系，以及在必要时与相关部门联系请求援助和后勤保障供给工作。

3、事故相应程序

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



三、演练内容

1、假设事故发生时间为11月20日上午9时，天气状况为多云、风力4-5级，潮水为涨潮时。施工作业在一期岸侧36—37排架处，一名工人不慎落入海中，工人身体状况良好，落水时穿戴有救生衣。被救起时，肺部进水，人员处于晕迷状态，需要进行人工输氧或心肺复苏。

事故发生地点：一期卸船泊位码头岸侧36—37排架处

人员受伤类型：溺水昏迷

急救物品：急救动力船、药品、救生衣、救生圈、绳索等。

联络工具: 手机、高频对讲机。

2、演练程序

1. 所有参演人员及观察人员在施工现场集合，由总指挥***进行演练活动开始宣布会。要求：所有人员要对演练高度重视，要熟知应急救援及响应预案程序、职责、要求。听从指挥，服从安排，做好个人安全防护工作，保证演练达到最佳效果，所有人员必须穿戴好个人安全防护用品。
2. 所有参演人员进入应急救援演练状态，由总指挥***宣布演练开始。

3. 假设人员落水，现场班组长***向区域工长***报告。

***向现场指挥***汇报，***立即组织指挥现场人员开展救援工作，并立即向总指挥***请示启动应急救援预案。

4. 总指挥***：同意启动应急救援预案，并指示各应急救援小组各就各位、赶赴现场开展应急救援。
5.现场指挥***命令：

（1）应急救援技术组进入现场查看确认原定应急救援方案是否可行。 

（2）后勤组警戒人员进入现场警戒，禁止一切无关人员进入现场。 

（3）通讯组人员到指定地点（引桥）等候救护车的到来。

6.现场指挥搜救小组执行搜救命令。

（1）救援组***即通知人员、交通船，组织实施救援。
（2）应急救援组人员向坠落溺水者抛投救生物品（如救生圈），如坠落溺水者距离作业点、船舶不远，营救人员可向坠落溺水者抛投结实的绳索和递以硬性木条、竹竿将其拉起。
7.急救援组***报告：已救起全部落水者，搜救工作结束，请指示！
8.现场人员对现场溺水人员采取抢救措施。如发现溺水人员昏迷，采取以下措施：

（1）救护人员一腿跪地，另一腿屈膝，使溺水者头下垂，俯卧在救护者膝盖上，然后拍打溺水者背部，或按压背部，迫使呼吸道和胃内水排出，勿压迫腹部，以避免水从胃逆流入呼吸道。若倒水效果不好，应立即停止。 

（2）心跳停止时，按压30次后，立即人工呼吸2次。抬高溺水者下颚呈仰头姿势，捏鼻子对口送气，1次送气1～2秒钟，按正常人一口的吐气量，以免过度通气。
 人工呼吸：a.人工呼吸法；b.胸外心脏挤压法；c.人工呼吸法和胸外心脏挤压法同时进行；  
9．医护人员到场，把溺水人员送往医院抢救。

10.现场指挥命令搜救组清点人员、物资、设备有无异常。

11.现场指挥向总指挥长报告，原定人员落水急救演练项目完毕。

12.总指挥长宣布演练结束，所有人员集合，并做演练总结。

演练总结

本次演练活动经过了周密的安排和计划，取得圆满成功。本次演练是为了加强项目部应对水上施工突发事故的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，加强对项目部的水上作业安全管理，提高员工的安全意识，增强员工在遇到突发状况时的自救能力，同时检验项目部应急救援预案的实施能力，检验项目部协调配合能力以及检验施工人员自救能力。通过此次演练，使现场的施工人员认识到水上作业的危险性，增强安全意识和自我保护能力，杜绝安全事故的发生。

附件1：
     上海宝钢冶金建筑技术服务中心马迹山直属项目部

水上应急救援队员名单
	序号
	姓 名
	职务
	手机

	1
	***
	项目经理
	***********

	2
	***
	安全部长
	***********

	3
	***
	专职安全员
	***********

	4
	***
	施工员
	***********

	5
	***
	施工员
	***********

	6
	***
	施工员
	***********

	7
	***
	施工员
	***********

	8
	***
	施工员
	***********

	9
	***
	班组长
	***********

	10
	***
	资料员
	***********

	11
	***
	水手
	***********

	12
	***
	水手
	***********

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


舟山市海事局搜救中心：*********

急救电话：120

报警电话：110

项目部调度值班电话：

附件2：   应急救援图例集锦

向落水人员抛投救生圈

[image: image3.jpg]



让溺水者吐水

[image: image4.jpg]



3.对溺水昏迷者施以胸外按压人工呼吸

[image: image5.jpg]



对溺水昏迷者做口对口人工呼吸

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



医护人员现场抢救溺水者

[image: image8.jpg]



送溺水昏迷人员医院抢救

[image: image9.jpg]



组长





搜救组





后勤保障组





报告作业负责人





事故发生








2

