***********尾矿库应急救援演练方案

二〇一六年十二月

***********尾矿库应急救援演练方案

为进一步提高公司应对矿山安全事故的组织指挥、快速响应及处理能力,检验公司矿山应急救援队的整体救援实力和救援队员的业务技术水平,增强公众对突发安全事故的救援信心,提高各级预案之间的协调性。****矿业有限责任公司决定举行**沟尾矿库应急救援演练活动,通过实战进一步完善我公司应急救援预案,提高应急救援综合水平。从实战出发来锻炼队伍,提高矿山应急救援队的战斗力和综合应急能力。

根据公司尾矿库应急救援预案制定演练方案如下:

- 演练时间:     年    月    日    点    分

- 二、演练地点:****矿业有限责任公司**沟尾矿库

- 三、演练组织机构

- 1、总指挥部

- 总指挥: 王000

- 副总指挥: 杨000、000

- 安全指导：000

- 成员: 000、000、000、000、000、000、王00、000、000   2、组织部门: ****矿业有限责任公司应急救援指挥部。

- 3、参加单位:各职能部门和相关单位（办公室、安全部、环保部、保卫部、经营部、财务部、医务室、选厂、车队、工程队）。

- 5、观摩代表: 10—20 人。

- 6、救援人员及装备:应急救援队队员50名，医务人员 4名。

- 7、场地设置:公司**沟尾矿库拟设事故现场。

- 演练组织分工 

- 后勤接待组

- 主管领导: 000

- 负责部门及负责人:000 、000

- 具体负责工作：

- 1、上级部门领导和嘉宾等参加人员的落实。

- 2、负责尾矿库应急演练指南的编制，具体包括公司基本情况介绍，演练日程安排、演练时间安排、食宿安排表、日常用品准备及发放、观摩领导胸卡制作及配发。

- 3、尾矿库应急演练后座谈会安排，准备座谈会议程，董事长发言稿，播放观看公司宣传片。 

- 4、车辆顺序号的制作及粘贴。

- 5、医疗救护由公司医务室全程负责。

- 

- 协调保卫组

- 主管领导：000

- 负责部门及负责人: 000

- 1、宣传标语张贴到周边村社、公司办公楼。 

- 2、做好宣传、演练全过程影音资料收集

- 3、与当地乡、村协调，组织演练尾矿库下游**村聚集村民顺利沿演练路线撤离，撤离人员过少，要增加公司人员撤离，人员至少 30 人左右。

- 4、向当地群众发放演练情况说明书。

- 5、演练全过程警戒及保卫工作。 

- 安全指导及应急指挥组

- 主管领导：000      负责部门及负责人：000

- 具体负责工作：

- 1、尾矿库安全警示标志、安全生产方针宣传标语、安全撤离路线标志、避灾线路图、尾矿库安全监管体系图、尾矿库平面图等图纸资料尾矿库设计图纸资料由能源环保部负责提供。

- 2、现有尾矿库值班房改为演练总指挥部，设尾矿库基本情况表，应急救援物资清单张贴，并按要求摆放救援物资，应急救援电话和巡查记录齐全，两名现场巡坝工特殊工种证复印件要放至值班房。

- 3、尾矿库照明线路的整改，由选矿厂负责，环保部部配合。

- 4、 尾矿库演练现场的准备。 子坝尾砂管内移 4-5m，构筑子坝一级，留 10-12的空挡，在取土地点，用编织袋装好 300-400 袋沙和土，沿子坝空挡有序摆好。

- 5、观摩现场布置，桌椅摆放、横幅、饮用水、音响、话筒的布置等。

- 6、应急救援演练器材的准备，,包括警报器、扩音机、高音喇叭、铜锣、对讲机、手持扩音器、救援服装、一次性雨衣等应急物资的准备。包括编织袋、彩条布、铁铲、锄头和镰刀等。演练过程所用物资和器材由经营部负责采购。

- 7、交通工具的准备，要求小车四辆、小型客车一辆、铲车两台、挖机一台、翻斗车两辆、双排座一辆，并张贴应急演练专用车标志，交通工具由办公室负责。

- 演习应急救援队伍组成

- 1、抢险救援一队，队员人数16人，编成 3 个小组，每队设组长一名，要求着公司应急分队统一服装，戴黄色安全帽，具体人员安排如下：

- 队    长:  000

- 一组组长:000组员: 000、000、

- 000、000

- 二组组长:000组员: 000、000、

- 000、000

- 三组组长:000组员: 000、000

- 000、000

- 抢险救援二队，队员人数 11 人，编成 2 个小组，每队设组长一名，要求着公司应急分队统一服装，戴红色安全帽，具体人员安排如下：

-   队    长: 000

- 一组组长: 000组员: 000、000、

- 000、000

- 二组组长: 000  组员: 000、000、

- 000、000

- 抢险救援三队，队员人数 6 人，设队长一名，要求着公司应急分队统一服装，戴蓝色安全帽，具体人员安排如下：

- 队  长:  000队  员：000、000、000、000、000

- 抢险救援四队，队员人数 17 人，编成 4 个小组，每队设组长一名，要求着公司应急分队统一服装，戴红色安全帽，具体人员安排如下：

- 队    长：000

- 一组组长: 000组员:/000/000/000/000/000、

- 二组组长: 000  组员:/000/000/000/000/00、

- 三组组长: 000  组员:000/000/000/000/000/000、

- 四组组长: 000组员:000/000/000/00/00/00、

- 5、安全监测组，组员人数 5 人，设队长 1 名，组员4名，要求着公司深蓝色工作服，戴黄色安全帽，负责测量现场库内水位和相关污染等数据的统计以及抢险救援过程中的安全指导工作，具体人员安排如下：

- 组  长:  /000

- 组  员: 000、000、000、000

- 6、后勤保障组，组员人数 5 人，设队长 1 名，组员4名，要求着公司深蓝色工作服，戴黄色安全帽，负责现场救援物资的补给，配合医护人员对受伤同志进行转移，配合其他救援小组落实相关工作，具体人员安排如下：

- 组  长：00

- 组  员：00000、000、000、000

- 应急演练相关宣传资料和标志设置 

- （一）宣传标语（外围宣传内容）

- 1、热烈欢迎各位观摩领导莅临我公司指导工作。（1 幅）   2、继续深入开展“安全生产年”活动。（1 幅）

- 3、安全责任、重在落实。（2 幅）

- 4、广泛深入开展第十个全国“安全生产月”活动。（2 幅）   5、树立企业安全形象促进安全文明生产。（2 幅）

- 6、完善突发事件应急管理机制保障人民生命财产安全

- （2 幅）

- 7、人人讲安全家家保平安。（1 幅）

- 8、严监管、除隐患、降事故、保平安。（2 幅）

- 9、安全第一、预防为主、综合治理、全员参与。（1 幅）  张贴范围：**村村组—公司办公楼。 

- （二）**沟尾矿库范围内宣传标志

- 1、尾矿库安全责任牌 2 块，安放位置初期坝、子坝各一块。

- 2、安全生产方针宣传牌 2 套，安放位置坝体。具体内容：“安全第一、预防为主、防重于抢”。

- 3、尾矿库安全监管体系图 2 块。

- 4、安全撤离路线标志牌 2块，要求带箭头指示 “安全撤离路线”。

- 5、尾矿库基本情况表 1 块。

- 6、避灾线路图 1 块。

- 7、尾矿库区警示标志牌 6 块。内容“尾矿库区闲杂人员严禁入内” 、 “尾矿库区严禁放牧” 。

- 8、尾矿库应急演练旗织 

- （1）****矿业有限责任公司—抢险救援一队。

- （2）****矿业有限责任公司—抢险救援二队。

- （3）****矿业有限责任公司—抢险救援三队。

- （4）****矿业有限责任公司—抢险救援四队。

- （5）  ****矿业有限责任公司—安全监测组。

- （6）  ****矿业有限责任公司—后勤保障租。

- （7）****矿业应急演练现场—医疗救护组。 

- （8）演练撤离人员小三角旗（20 面）

- 七、演练方式

- 模拟****矿业有限责任公司**沟尾矿库因下暴雨，尾矿库尾部斜槽被堵塞，库内水位上涨，最后一级堆积子坝出现缺口，公司启动尾矿库应急救援预案，从实战出发,全面响应,积极处置。

- 演练要求

- 1、听从指挥,服从安排。

- 2、团结协作，分级响应。

- 3、救援方法正确、规范。

- 4、救援队员进入模拟现场按既定救援方案实施救援,不得慌乱。

- 九、演练费用

- 宣传、材料等费用预计      万元。

- 十、演练项目背景 

- （一）**沟尾矿库基本情况：尾矿库位于**县十里乡**村**沟，2002年 12 月竣工，2003年投入使用。初期坝为土石坝，初期坝高 30 米，堆积坝高58 米。主坝高 58 米，堆积库容 51.66 万立方米，为四等库。 

- （二）事故背景：    年   月   日,****矿业有限责任公司所在地遭受强降雨，持续暴雨导致**沟尾矿库坝尾排洪斜槽堵塞库内水位上涨，堆积子坝出现缺口，继续发展有可能导致漫坝溃坝事故，公司应急总指挥部立即启动****矿业有限责任公司尾矿库应急救援预案。

- 十一、演练时间安排

- 1、8：00 公司参加应急救援演练人员，到达现场。

- 2、9: 00 前完成事故现场布置。

- 3、9:20 观摩领导到达演练现场。

- 4、9:30 应急演练正式开始。

- 5、11:00 应急演练结束。

- 6、11：00 应急演练座谈会，地点在公司四楼会议室。

- 十二、 演练程序及内容

- (一) 事故报告（预警）

-      年   月    日    时    分,****矿业有限责任公司**沟尾矿库出现险情,公司应急总指挥发布预警信息，并第一时间向当地县安监局、 乡政府报告事故性质、危害程度并发布全体应急准备命令。

- (二）闻警集合（接警）

- 1、总指挥部值班室接到报警电话。

- 电话值班员接到事故电话报警时，记录内容：事故地点名称，事故地点，事故类别，报警人单位及姓名，并立即向总指挥领导汇报，同时向总指挥部领导下的各职能小组组长发布应急信息。

- 各应急小组和救援队员着统一着装，佩戴个人装备，跑步集合，各应急队长、组长迅速整理队伍。（5 分钟完成）。

- （三）应急响应和救援

- 应急启动

- 9 时 00分,接到警报的各应急小组和应急救援队赶到**沟尾矿库集合，总指挥部作战前动员发布全体应急命令和进行战前检查命令。

- 救援行动

- （1）9 时 15 分，各应急救援队员组织抢险排险行动，抢险分队喊口号入场，赶赴库尾清理排洪斜槽堵塞物，掀开斜槽拱盖，同时架设排水泵和吸管。第二分队和第三分队正在修筑挡水子坝，由于尾砂子坝不能直接挡水，首先用沙袋堵住子坝的缺口，再在坝顶用沙袋堆筑 30 公分挡水子坝，最后在新筑的挡水坝和干滩上铺设彩条布，库内彩条布末端用沙袋整齐压住，子坝上彩条布也用沙袋压住，形成临时应急挡水子坝，以防止出现溃坝事故。 

- （2）联络疏散小组组长王保良，负责疏散下游群众，同时保卫小组在现场警戒。

- 救援结束

- 11:00 经过队员们近一个半小时的奋力抢险，险情得到了控制，救援行动成功。

- （四）应急终止

- 至11时00分,****矿业有限责任公司**沟尾矿库应急救援行动完成,成功排除了尾矿库的险情。

- 总指挥宣布救援任务已完成,应急状态解除。总指挥:目前**沟尾矿库应急救援抢险已完成,尾矿库险情得到了有效控制,导致次生事故危害的因素已全部控制,处置措施已落实到位,现在我宣布:

- 1、救援任务已完成,解除事故应急状态;

- 2、由总指挥部和现场指挥部以及相关应急小组组成事故调查组立即展开事故调查工作,尽快查处事故原因;

- 3、善后处理工作抓紧做好;

- 4、各单位总结此次事故教训，举一反三，进一步抓好尾矿库安全工作,防止此类事故的发生。

- 现场指挥:我宣布，****矿业有限责任公司**沟尾矿库应急救援演练到此结束， 请救援队员列队，请领导指示。

- (救援队员在观摩台前列队接受领导指示)

- 领导讲评：

- 二○一八年四月十日