自然灾害（防洪防汛） 应急预案演练方案

为进一步强化应急预案保障措施的落实，	提高岗位人员及作业班组对防洪、防汛等突发性事件的应急处置能力，锻炼	岗位人员及作业班组在突遇防洪、防汛突发事件时能快速反应，能正确、准确、迅  速处理，控制和减少灾害损失， 特组织开展本次防洪、 防汛应急演练， 具体演练方案如下：

一 演练时间：	2020 年 5	月 15 日

二 演练目的：

在遇到暴雨等恶劣天气，汛情紧急的情况下，能够迅速、高效、 有序的安全撤离受灾区域，展开紧急救援，及时转运受灾物资，做好 防洪防汛和抢险救灾应急工作。	通过这次演练， 进一步提高岗位人员及作业班组应对汛情的应急反应能力，	提高防灾避灾意识， 一旦临灾能够迅速有序的组织群众安全撤离，最大限度地减轻水灾造成的损

失，维护车间的生命财产的安全。

三 演练规则：

防洪防汛应急处置基本原则：

- 预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。

- 保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延优先，保护环境优先。

- 实行总指挥负责制，统一指挥、分级负责。

- 任何单位和个人不得破坏、侵占、损毁防汛设备以及防汛备

用的器材、物料等。四 演练方案：

（一）	应急预案演练背景

因突遇大暴雨， 接上级通知，强降雨天气来临，导致厂区内配电室周围积水严重，以防止雨水倒灌配电室，特组织本次应急演练。

（二）	演练领导（防汛领导）小组：

组长（总指挥）：张纪德

副组长（副总指挥） ：刘广生

组员：公衍波、宋振东、刘洪海、戴渝、王守杰、徐方兵、王萍、张滨、王勇、杨树行

（三）	演练救援分工：

- 预警通讯组： 由刘仕斌负责，做好汛前报警工作，接到防汛值班人通知立即报告预警。

- 抢险组：由石立军负责，成员：电仪当班人员、硝酸车间当班人员。负责及时掌握汛情、灾情，及时通报开展防汛信息（主要指水情、汛情、雨情），做好风险评估等工作，组织进行抢险救灾和有关抢险救灾的协调工作。

- 疏散组：由张振元负责，成员：硝酸车间白班人员。负责组织抢救伤员、保护现场，治安警戒和秩序管理、重要物资设备保护，协助组织危险地区职工安全撤离或转移。

- 物资供应组： 由刘玉负责，负责应急救援物资的供应、应急救

援人员的饮食及疏散人员的安置工作。

- 评估组：由公丕国负责， 负责做好事故现场拍照、 记录、勘察、收集信息工作。

（四）	应急救援演练准备工作：

物资准备：

喊话器 1 个，潜水泵两台， 电源线两卷， 水带两卷， 警示带 2 包，

铁锹 5 把，洋镐 2 把，水桶 2 个，柴油发电机一台， 雨衣雨鞋各 5 套、防汛沙袋 10 袋。

（五）演练地点：锅炉东侧配电室现场

（六）演练程序：

1、2020 年 5 月 15 日上午 10 点整，全体参加演练人员到锅炉配电室东侧集合待命。

2、10 点 10 分，由演练总指挥宣布防洪、防汛应急演练开始。

3、演练开始：

10 点 15 分，预警组接到预警员（当班巡检工）汛情报告，锅炉东侧配电室周围因暴雨致使周围积水，	配电室现场周围积水半米， 存在积水倒灌配电室	可能，同时，立即向防汛领导小组组长报告。

10 点 20 分，防洪、防汛救灾现场总指挥	下达命令，各救援小组，锅炉配电室周围积水严重，请迅速集结救援人员，赶赴作业现 场救援，通知电工对现场防止雨水触电进行断电。

10 点 30 分，抢险组得到救援指令后，抢险小组根据现场作业情

况，合理分布通知作业人员到仓库东侧（紧急集合点）集结，通知物资保障人员输送防汛物资到配锅炉电室东侧现场。

10 点 35 分，救援结束后，抢险组组长	向抢险救灾领导小组汇报防汛情况。

- 点 40 分，警戒维护组对防汛救援区域进行警戒防护，并安排

专人进行警戒，严禁无关人员进入，防止闲杂人影响应急救援工作。

- 点 00 分，经过抢险组堵、 截、疏等措施， 周围积水处理完毕， 报告总指挥配电室周围积水已处置完毕，无上涨现象。

报告总指挥	突发汛情已处置救援完毕，请指示

11 点 10 分	总指挥：防洪、防汛突发应急预案演练结束， 集合队伍演练总指挥宣布演练结束，并对本次演练进行总结点

评。

总指挥发出退场的指令后，所有参加人员有序退场。