大型防洪防汛演练方案

一、指导思想

为了进一步加强员工的防洪防汛意识，提高意外事故的抢险救援和自我防范能力，切实掌握防洪防汛应急方法。本次演练坚持“以人为本”的理念和“安全工作应以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为快速、有效、有序的应对在施工范围内发生洪水时，通过启动本防洪防汛演练方案，确保施工区域在遭遇暴雨时，在最短的时间内充分发挥安全保障机制的作用，快速、有效、有序的实施救援工作，最大限度的使事故损失减小到最低程度，减轻人员伤亡和财产损失，维护员工安全，进一步普及防洪防汛安全知识，增强员工防洪防汛安全意识，提高抵御洪水和应对紧急突发事件的能力，特制订如下演练方案。

二、演练目的和要求

1.演练目的：

1）让员工熟悉防洪防汛应急预案和应急方法，在最短的时间内迅速投入工作。

2）检验本预案的应急措施是否合理，各项工作是否到位。

2.演练要求：

1）在总指挥的统一指挥下，项目部全体员工高度重视，提高认识，积极参加，确保演练工作达到预期目的。

2）各部门、劳务班组协调好工作，确保各部门、劳务班组相关人员参加。

3）完善防汛应急预案，强化责任落实。演练结束后，应对本次防汛演练认真总结，针对演练中存在的问题及时纠正。

三、演练依据

1.相关法律法规

1）《中华人民共和国水法》

2）《新安全生产法》

3）《中华人民共和国防洪法》

4）《中华人民共和国防汛条例》

5）《水库大坝安全管理条例》

6）《水电基本建设工程防洪管理暂行条例》

7）《建设期防洪度汛标准》

8）《重庆市防汛抗旱条例》

9）《水利部关于做好2016年在建水利水电工程安全度汛工作的通知》

2.规程规范

1）《防洪标准》（GB50201-2014）

2）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）

3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）

4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）

5）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）

6）《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）

7）《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》(SL401-2007)

四、演练时间：  2016年  05月 13日

五、演练地点：大坝填筑区

六、演练参加人员：业主、监理、项目领导、各部门负责人、项目全体义务防汛队员、劳务班组全体义务防汛队员和服务人员（摄像员）参加演练。

七、应急救援指挥机构及职责

1.防汛抢险应急救援领导小组

组长：***（***公司副总经理）

副组长：***（***公司副总经理）

***（***公司总工程师）

***（建工水利***水库项目部项目经理）

***（XX镇安全领导）

职责：***水库工程防汛抢险应急救援领导小组（以下简称领导小组）办公室设在工程建设项目部大会议室，由***同志任防汛抢险应急救援办公室主任（以下简称办公室主任），赵航同志任防汛抢险应急救援办公室副主任（以下简称办公室副主任）。主要负责***水库工程的全面防汛抢险应急救援领导工作，在出现重大险情时指挥安排防汛抢险工作；办公室在防汛抢险应急救援领导小组的领导下，负责***水库工程防汛抢险应急救援的日常工作事务，负责水、雨情资料的收集和管理，为领导决策提供参考依据。

2.防汛抢险应急救援队伍

队长：***（龙凤公司总工）

***（建工水利***水库项目部项目经理）

副队长：***（***公司副总兼总工）

***（长委监理***水库监理部总监）

***（建工水利***水库项目部技术负责人）

***（建工水利***水库项目部后勤副经理）

***（建工水利***水库项目部生产副经理）

***（建工水利***水库项目部生产副经理）

***（建工水利***水库项目部生产副经理）

***（建工水利***水库项目部安全负责人）

职责：防汛抢险应急救援队伍是紧急时期防汛抢险措施的执行者，受防汛抢险应急救援领导小组的指挥，开展和实施应急抢险救援工作，保证人员生命和机械设备的安全。

3.抢险应急队伍职责及分工

1）抗洪抢险1小组

组长：***

副组长：***、***

项目组员：***、***、***

巨力劳务组员：******

职责：由项目管理人员和巨力劳务工人组成，转移大坝、围堰现场所有机械设备、人员至左岸至高地。

责任区域：大坝、围堰。

2）抗洪抢险2小组

组长：***

副组长：***

项目组员：***

乾达建劳务组员：***、***、***

职责：由项目管理人员和乾达建劳务工人组成，负责转移生活营区、搅拌站、实验室、砂石料场、弃渣场、取料场现场所有机械设备、人员至白果村小学操场或就近两岸的高坡安全地带，下游河道疏通。

责任区域：生活营区、搅拌站、实验室、砂石料场、弃渣场、取料场及下游河道。

3）抗洪抢险3小组

组长：***

副组长：***、***

项目组员：***、***、***

建新劳务组员：***、***、***

职责：由项目管理人员和建新劳务工人组成，保障取料场和进场道路畅通。

责任区域：取料场和进场道路。

4）后勤保障小组

组长：***

副组长：***、***

项目组员:***、***、***

亮剑劳务组员：***、***、***

职责：由项目管理人员和亮剑劳务劳务工人组成，负责防汛物资储备供应及抢险交通通讯保障，机械设备调配。

责任区域：整个施工现场。

5）群众疏散小组

组长：***

副组长：***、***、***（XX镇白果村村委书记）

项目组员:***、***、***

重庆合博建筑劳务组员：***、***、***

职责：由项目管理人员和重庆合博建筑劳务劳务工人组成，协调配合当地政府对沿河涉及乡镇围困群众组织疏散撤退。

责任区域：下游沿河涉及乡镇群众。

6）医疗救护小组

组长：***

副组长：***、***

项目组员:***、***

亮剑劳务组员：***、***

职责：项目管理人员和亮剑劳务劳务工人组成，协助配合抢险小组对伤员进行及时救护处理，若遇重伤人员，在紧急处理后立即安排车辆送往县人民医院治疗。

责任区域：整个施工现场。

八、演练流程

演练时间顺序表

| 时间 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：00 | 准备开始 | 总指挥在大会议室宣布演练开始。 |  |
| 10：01 | Ⅲ级水位 | 值班员发现水位即将达到Ⅲ级警戒水位，向值班组长汇报情况。 |  |
| 10：03 | Ⅲ级接警 | 接警人员向办公室副主任汇报，水位即将达到Ⅲ级警戒水位。 |  |
| 10：05 | Ⅲ级汇报 | 办公室副主任向办公室主任汇报，水位即将达到Ⅲ级警戒水位。 |  |
| 10：07 | Ⅲ级响应 | 办公室主任向领导小组总指挥汇报，总指挥下令，立即启动Ⅲ级防汛预警。 |  |
| 10：09 | Ⅲ级传达 | 办公室主任接到命令，立即启动Ⅲ级防汛预警，向办公室副主任下令，打开抽水机。 |  |
| 10：11 | Ⅲ级反应 | 办公室副主任接到命令，命令值班人员打开抽水机。 |  |
| 10：26 | Ⅱ级水位 | 值班员发现水位即将达到Ⅱ级警戒水位，值班人员受伤，向值班组长汇报情况。 |  |
| 10：28 | Ⅱ级接警 | 接警人员向办公室副主任汇报，水位即将达到Ⅱ级警戒水位，值班人员受伤。 |  |
| 10：30 | Ⅱ级汇报 | 办公室副主任向办公室主任汇报，水位即将达到Ⅱ级警戒水位，值班人员受伤。 |  |
| 10：32 | Ⅱ级响应 | 办公室主任向领导小组总指挥汇报，总指挥下令，立即启动Ⅱ级防汛预警，救治伤员。 |  |
| 10：34 | Ⅱ级传达 | 办公室主任接到命令，立即启动Ⅱ级防汛预警，下令立即组织防汛抢险应急救援小组立即集合，救治伤员。 |  |
| 10：36 | Ⅱ级反应 | 办公室副主任接到命令，命令防汛抢险应急救援小组立即集合。 |  |
| 10:40 | 人员待命 | 抢险应急救援小组到达项目部篮球场待命。 |  |
| 10：45 | 职责划分 | 办公室副主任将各个区域的职责落实到各个队伍。 |  |
| 10：50 | 防汛物资发放 | 后勤保障小组发放防汛储备物资。 |  |
| 11：05 | 现场救援 | 现场抢险小组开展现场救援，疏散下游沿河村民，转移机械设备，挖机、自卸车前往围堰。 |  |
| 11：15 | 通讯正常 | 整个施工区域通讯正常。 |  |
| 11：26 | 道路疏通 | 抗洪抢险3小组汇报，取料场和进场道路疏通。 |  |
| 11：43 | 伤员转移 | 医疗救护小组完成伤员的初期的救护和转移。 |  |
| 11：45 | 场地完成人员疏散、河道畅通 | 抗洪抢险2小组汇报，生活营区、搅拌站、实验室、砂石料场、弃渣场、取料场人员疏散，械设备的转移，下游河道畅通。 |  |
| 11：48 | 库区人员、设备转移 | 抗洪抢险1小组汇报，大坝内、围堰的人员、机械设备转移至左岸高地。 |  |
| 11：50 | 群众完成疏散 | 群众疏散小组完成下游村名疏散。 |  |
| 11：51 | 情况汇总 | 办公室副主任向办公室主任汇报，道路畅通，下游河道畅通，场内人员村民均已疏散，库区设备已转移，均已安全，挖机、自卸车已到达围堰。 |  |
| 11：53 | 汇总传达 | 办公室主任向总指挥汇报，道路畅通，下游河道畅通，场内人员、村民均已疏散，库区设备已转移，均已安全，挖机、自卸车已到达围堰。 |  |
| 11：55 | 泄洪响应 | 总指挥下令，挖开围堰，开始泄洪。 |  |
| 11：57 | 泄洪传达 | 办公室主任接到命令，下令挖开围堰，开始泄洪。 |  |
| 11：59 | 泄洪反应 | 办公室副主任接到命令，下令现场挖机挖开围堰，开始泄洪。 |  |
| 12：00 | 演练结束 | 总指挥宣布演练结束。 |  |

1.准备开始    时间：10:00

由演练解说员邹灵向总指挥请示开始。

邹灵：尊敬的各级领导，彭水县***水库防洪应急演练准备就绪，现申请开始，请领导指示。

***：演练开始。

2.Ⅲ级水位   时间：10：01

防汛值班人员王浩发现围堰水位即将达到792，向值班组长***报告。

***：程总，围堰水位即将达到792。

3.Ⅲ级接警   时间：10：03

***立即向办公室副主任赵航报告。

***：赵总，围堰水位即将达到792，请指示。

值班人员隆雨做好了汇报记录，报告人姓名、报告单位姓名、值班记录人员姓名、值班组长签字。

4.Ⅲ级汇报时间：10：05

办公室副主任向办公室主任汇报，围堰水位即将达到Ⅲ级警戒水位。

***：冯总，围堰水位即将达到792，请指示。

5.Ⅲ级响应时间10：07

办公室主任向领导小组总指挥汇报。

***：田总，围堰水位即将达到792，请指示。

***：立即启动Ⅲ级防汛预警，时刻观察水位情况，随时汇报。

5.Ⅲ级传达时间：10：09

办公室主任接到命令，立即启动Ⅲ级防汛预警，向办公室副主任下令，打开提前准备好的6台抽水机，开始抽水，时刻观察水位情况，随时汇报。

***：***，打开提前准备好的6台抽水机，开始抽水，时刻观察水位情况，随时汇报。

***：是。

6.Ⅲ级反应时间：10：11

办公室副主任接到命令，命令值班组长打开抽水机。

***：程总，你立即打开提前准备好的6台抽水机，开始抽水，时刻观察水位情况，随时汇报。

***：是。

隆雨打开抽水机开始抽水。

7.Ⅱ级水位10：26

防汛值班人员王浩摔倒在地受伤发现围堰水位即将达到794，向值班组长***报告。

***：***，我在围堰摔倒，脚扭伤无法行走，围堰水位即将达到794，请求支援。

7.Ⅱ级接警10：28

***立即向办公室副主任赵航报告。

***：***，围堰水位即将到794，值班人员王浩在围堰摔倒脚扭伤无法行走，请求支援。

值班人员隆雨做好了汇报记录，报告人姓名、报告单位姓名、值班记录人员姓名、值班组长签字。

8.Ⅱ级汇报时间：10：30

办公室副主任向办公室主任汇报，围堰水位即将达到Ⅱ级警戒水位。

***：冯总，围堰水位即将达到794，值班人员王浩在围堰摔倒脚扭伤无法行走，请求支援。

9.Ⅱ级响应时间：10：32

办公室主任向领导小组总指挥汇报。

***：田总，围堰水位即将达到794，值班人员在围堰摔倒脚扭伤无法行走，请求支援。

***：立即启动Ⅱ级防汛预警，拉响警报，抢险应急救援小组集结，救治伤员，并派2台挖机和4台自卸车前往围堰，时刻观察水位情况，随时汇报。

10.Ⅱ级传达时间：10：34

办公室主任接到命令，立即启动Ⅱ级防汛预警，下令立即组织防汛抢险应急救援小组立即集合，救治伤员，派2台挖机和4台自卸车前往围堰，时刻观察水位情况，随时汇报。

***：赵航，立即组织防汛抢险应急救援小组集合，拉响警报，救治伤员，派2台挖机和4台自卸车前往围堰，时刻观察水位情况，随时汇报。

***：是。

11.Ⅱ级反应时间：10：36

办公室副主任接到命令，命令李凯拉响警报，通知抢险应急队伍立即集合。

***：李凯，拉响警报。

***：是。

12.人员待命时间：10：40

***、***、***、***、***迅速到达项目部篮球场，各小组成员迅速赶到。

***：抗洪抢险1小组奉命赶到。

***：抗洪抢险2小组奉命赶到。

***;抗洪抢险3小组奉命赶到。

***:后勤保障小组奉命赶到。

***:群众疏散小组奉命赶到。

***:医疗救护小组奉命赶到。

抢险应急救援小组人员到达项目部篮球场待命。

13.职责划分时间：10：45

办公室副主任赵航将各个区域的职责落实到各个队伍。

***：***，你负责带领抗洪抢险1小组转移大坝内、围堰的机械设备和人员。

***：是。

***：***，你负责带领抗洪抢险2小组转移生活营区、搅拌站、实验室、砂石料场、弃渣场、取料场机人员和械设备，疏通下游河道。

***：是。

***：谭***，你负责带领抗洪抢险3小组维修取料场和进场道路。

***：是。

***：***，你负责带领后勤保障小组发放防汛储备物资供应，保障抢险交通通讯，统一调配机械设备，派2台挖机和4台自卸车前往围堰。

***:是。

***：***，你负责带领群众疏散小组组织疏散撤退沿河涉及乡镇围困群众。

***：是。

***：***，你负责带领医疗救护小组前往围堰救护伤员。

***：是。

14.防汛物资发放时间：10：50

***将防汛皮卡车、救生衣、救生绳索、雨衣、雨靴、铁锹及其他防洪储备物资分配给各个抢险小组成员。

***：***，你驾驶皮卡车渝B***，配合抗洪抢险1小组。冯岗忆，你驾驶长安车渝GE0630，配合抗洪抢险1小组。

***：***，你驾驶皮卡车渝B***，配合抗洪抢险2小组。

***：***，你驾驶越野车渝G***,配合抗洪抢险3小组。

***：***，你驾驶皮卡车渝C***，配合群众疏散小组。

***：***，你驾驶皮卡车渝B***，配合后勤保障组。

***：张林宇，你驾驶皮卡车渝B***，配合医疗救护小组。

15.现场救援时间：11：05

现场抢险小组开展现场救援，疏散下游沿河村民，转移机械设备。***调动2台挖机4辆自卸车给***。

***调动2台挖机和4辆自卸车前往围堰。

***：***，你带领抗洪救援2台挖机4辆自卸车立即前往围堰。

挖机、自卸车前往围堰。

16.通讯正常时间：11：15

整个施工区域通讯正常。

***：赵总，整个施工区域通讯一切正常，请指示。

17.道路疏通时间：11：26

抗洪抢险3小组完成取料场和进场道路修复。

***：赵总，取料场和进场道路修复完成，以畅通，请指示。

18.伤员转移时间：11：43

医疗救护小组完成伤员的初期救护，转移至左岸高地。

***：赵总，值班人员王浩已经进行初期的救护处理，并转移至左岸高地，请指示。

19.场地完成人员疏散、河道畅通时间：11：45

抗洪抢险2小组完成生活营区、搅拌站、实验室、砂石料场、弃渣场、取料场人员疏散至白果村小学或下游河道两岸的高坡安全地带，机械设备的转移至安全位置，下游河道畅通。

***：赵总，生活营区、搅拌站、砂石料场、实验室、弃渣场、取料场人员已疏散至白果村小学或下游河道两岸的高坡安全地带，机械设备的转移至安全位置，下游河道畅通，请指示。

20.库区人员、设备转移时间：11：48

抗洪抢险1小组完成大坝内、围堰的人员、机械设备转移，转移至左岸高地。

***：赵总，大坝内、围堰的人员、机械设备已转移至左岸高地。请指示。

21.群众完成疏散时间：11：50

疏散小组完成下游村名疏散。

***：赵总，下游村名已经转移至白果村小学操场或就近两岸的高坡安全地带。请指示。

挖机、自卸车到达围堰。

***：田总，挖机、自卸车已到达围堰。请指示。

***：赵总，挖机、自卸车已到达围堰。请指示。

22.情况汇总时间：11：51

办公室副主任向办公室主任汇报。

***：冯总，进场道路已畅通，下游河道已疏通，场内人员村民均已疏散，库区设备已转移，均已安全，挖机、自卸车已到达围堰，请指示。

23.汇总传达时间：11：53

办公室主任向总指挥汇报。

***：田总，进场道路已畅通，下游河道已疏通，场内人员村民均已疏散，库区设备已转移，均已安全，挖机、自卸车已到达围堰，请指示。

24.泄洪响应时间：11：55

总指挥下令挖开围堰。

***：立即挖开围堰，开始泄洪，并排人对沿途河道进行警戒。

***：是。

25.泄洪传达时间：11：57

办公室主任接到命令，挖开围堰。

***：赵航，立即让2台到达围堰的挖机挖开围堰，开始泄洪，并排人对沿途河道进行警戒。

赵航：是

26.泄洪反应时间：11：59

办公室副主任接到命令，下令挖机挖开围堰。

赵航：***，立即挖开围堰，开始泄洪，排人对沿途河道进行警戒。

***：是

***派人对沿途河道进行警戒，挖开围堰。

***：杨鑫，立即挖开围堰，开始泄洪。

杨鑫：是。

22.演练结束时间：12：00

***:我宣布，***水库防洪防汛演练圆满结束。

九、演练的评价

演练结束，***公司总经理***，对本次***水库演练过程进行评价，指出出现的问题与不足。***公司副总经理***应对演练发现问题进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演练中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。